# 供应商须知前附表

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：肥东县浮槎山文化旅游项目景区入口、生态停车场等基础设施提升设计施工一体化项目监理服务项目 项目编号： |
| 2 | 采购人 | 详见公告 |
| 3 | 采购代理机构 |  |
| 4 | 服务地点 | 详见公告 |
| 5 | 采购范围 | 详见采购需求 |
| 6 | 服务期限 | 详见磋商公告 |
| 7 | 质量标准 | 合格、符合现行规范及标准。 |
| 8 | 最高限价 | 1.本项目设置最高投标限价：8万元 2.投标报价：本项目采用人民币报价，计价方式为：总价包干； |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见公告 |
| 10 | 响应文件要求 | 加密电子响应文件。 |
| 11 | 响应文件递交地点 | 详见公告 |
| 12 | 磋商时间和地点 | 详见公告 |
| 13 | 响应有效期 | 自响应截止之日起90日历天 |
| 15 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 16 | 是否接受联合体 响应 | 不接受 |
| 17 | 踏勘现场 | - 不组织 |
| 18 | 响应预备会 | 不召开 |
| 19 | 对分包的要求 | 不允许 |
| 20 | 供应商的替代方案 | 不允许提交 |
| 21 | 供应商提出问题的递交方式、截止时间 | 响应异议时间：2024年8月12日17:00前； 接受异议的电子邮箱： |
| 23 | 履约保证金 | 履约担保的形式：无。 收款单位： 由采购人另行通知 开户银行： 由采购人另行通知 银行账号： 由采购人另行通知 缴纳时间： 无 |
| 24 | 磋商办法 | 综合评分法 |
| 25 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 26 | 付款方式 | 本项目监理费按次支付，工程竣（交）工验收之后支付监理费用合同价款的 80%；余款待施工方履行缺陷责任期后一次性付清。（无息） |
| 27 | 废标条款 | 废标条款： 1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通响应行为是指： （a）不同供应商委托同一人响应； （b）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （c）不同供应商的响应文件相互混装的； 2）逾期提交的响应文件； 3）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或签章的；由委托代理人签字或签章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”的； 4）被行业主管部门取消响应资格并在处罚期内的； 5）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 6）响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签章的。 7）响应文件中响应报价或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的响应函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 8）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 9）响应文件对采购人提供的需求清单单项无报价或零报价的。 10）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 11）法律、法规规定的其它情形。 |

二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行公开询价。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目服务地点：采购人指定的地方

1.2采购范围、最高响应上限、标包、服务期限和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。

1.3.3 本采购项目的标包划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.4费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.5保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.9响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.10分包

本项目不允许分包。

1．11供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 2．询价文件

2.1询价文件的组成

询价文件包括：

（1）询价公告

（2）供应商须知及前附表

（3询价办法

（4）采购需求

（5）合同条款及格式

（6）响应文件格式

根据本章第2.2 条和第2.3条对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.2询价文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式要求采购人对询价文件予以回复，提出异议时须注明项目名称及项目编号。

2.2.2询价文件的澄清在响应截止时间前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取询价文件的供应商有义务在网上自行查询资料，无需以书面形式回复。

### 3．响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商应按询价文件的格式要求填写相应表格。

3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供服务的单价明细。

3.2.3报价内容包括完成本项目采购需求的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、食宿费、管理费、专家评审费、利润及税金等全部费用。

3.2.4供应商在响应截止时间前修改响应报价表中的响应报价，应同时修改报价清单中相应报价。

3.2.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

3.5响应文件的编制和标记

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.5.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.5.4除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.5.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.5.6 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商在华采招标集团有限公司电子招投标平台（http://www.bjhczb.com/）上制作生成。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章或公章。联合体参加磋商的，除联合协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

（4）响应文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.5.7因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

3.5.8磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

### 4．响应文件递交

4.1响应文件的递交

4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

5.1询价时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商。

6.2询价原则

询价活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出（电子邮件和电话通知时间视为成交通知书已发出，成交人须在7个工作日内领取纸质版成交通知书）之日起10个工作日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.3.2成交人在7.3.1规定的时间内无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；采购人有权将按照磋商小组提出的名单排序依次确定其他供应商为成交人或者作出流标处理；

### 8．重新采购

8.1重新采购

1、有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

(1)响应截止时，供应商少于3个的。

(2)经磋商小组评审后否决所有响应的。

2、重新采购后供应商仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后可以单一来源方式进行采购。

### 9．知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

### 11．解释权

11.1本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 询价办法

一、初步评审：询价小组对供应商提供的响应文件进行审查，以确定供应商是否按要求提供了完整的应答文件。

| 初步评审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 3 | 资质证书 | 提供符合磋商文件要求的资质证书扫描件 |
| 4 | 总监理工程师资格 | 提供符合磋商文件要求的证书扫描件 |
| 4 | 响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 供应商诚信承诺书 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 8 | 服务期限 | 符合磋商文件要求 |
| 9 | 采购需求 | 符合磋商文件要求 |
| 10 | 其他 | 磋商文件要求的其他证明材料 |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。 磋商小组先对磋商响应文件进行初步评审，通过初步评审的，再进行详细评审。 |  |  |

- 详细评审：磋商小组对响应文件进一步进行详细评审，具体指标见下表，满分为100分，评审内容分为技术资信部分得分(90分)和商务部分得分(10分)。

| 序号 | 评分项目 | 详细评审表 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 资 信 部 分（90分） |  |  |  |
| 1 | 体系认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供1个认证得2分，满分5分。 注：磋商文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 满分 5分 |
| 2 | 供应商 业绩 | - 1、供应商自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收时间为准)在中华人民共和国境内具有单项合同工程总投资额不低于600万元的市政公用工程监理业绩，每有一个得5分，满分10分。 - 2、供应商自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收时间为准)在中华人民共和国境内具有单项合同工程总投资额不低于600万元的景观绿化工程监理业绩，每有一个得5分，满分10分。 注：1、以上1、2项业绩不重复计分。 须提供:①合同协议书； ②中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图，或信用评价体系查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料； ③竣工验收证明文件（与合同对应的建设单位盖章的监理业务手册或竣工验收证明、总监信用手册、竣工验收证书等） 如上述材料未能完整或充分反映评审因素（如合同规模、业绩类型等）的，应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明。未提供或不满足不得分。 | 满分 20分 |
| 3 | 供应商 荣誉 | - 1、供应商自 2021 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准）， 监理的市政公用工程项目获行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的优质奖项，省级及以上的，每个得 5 分；满分10分。 - 2、供应商自 2021 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准）， 监理的景观绿化工程项目获行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的优秀类奖项，省级及以上的，每个得 5 分；满分5分。 以上1、2项荣誉不重复计分 - 注：（1）奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图。 - （2）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 （3）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 满分 15分 |
| 4 | 人员配备 | - 总监理工程师具有市政类高级工程师的的3分，具有市政类正高级工程师职称得5分，满分5分。 - 注：磋商文件中须提供相关证书扫描件。同时提供社保部门出具的本单位为其缴纳的自 2024年 1月 1 日（含）以来任意连续三个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效）。 | 满分 5分 |
| 5 | 人员业绩 | - 1、拟派总监理工程师自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收时间为准)在中华人民共和国境内具有单项合同工程总投资额不低于600万元的市政公用工程监理业绩，每有一个得5分，满分5分。 - 2、拟派总监理工程师自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收时间为准)在中华人民共和国境内具有单项合同工程总投资额不低于600万元的景观绿化工程监理业绩，每有一个得5分，满分5分。 - 注：（1）拟派总监需在上述业绩中任职总监职务，上述1、2两项业绩不重复计分。 - （2）须提供:①合同协议书； ②中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图，或信用评价体系查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料； ③竣工验收证明文件（与合同对应的建设单位盖章的监理业务手册或竣工验收证明、总监信用手册、竣工验收证书等）。 如上述材料未能完整或充分反映评审因素（如合同规模、业绩类型等）的，应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明。未提供或不满足不得分。 - 供应商业绩和人员业绩可重复计分。 | 满分 10分 |
| 6 | 人员荣誉 | - 1、拟派总监理工程师自 2021 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），获得过省级及以上行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的优秀总监理工程师称号的，每个得 2分，本小项满分4分。 2、拟派总监理工程师自 2021 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），担任总监的市政公用工程项目获行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的优质奖项，省级及以上的，每个得 3 分，本小项满分3分。 3、拟派总监理工程师自 2021 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），担任总监的景观绿化工程项目获行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的优秀类奖项，省级及以上的，每个得 3 分，本小项满分3分。 - 注：（1）奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图。 - （2）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 - （3）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 满分 10分 |
| 7 | 服务方案 | (1) 监理大纲(或监理方案) 和措施，满分 25 分 ①质量管理5分 质量管理体系健全、制度完善、质量控制措施可行的，得5分； 质量管理体系健全、制度完善、质量控制措施较可行的，得3分； 质量管理体系健全、制度完善、质量控制措施一般可行的，得1分； 质量管理体系健全、制度完善、质量控制措施不可行或未提供的，得0分。 ②进度控制5分 进度控制措施有效、可行的，得 5 分； 进度控制措施较有效、较可行的得 3 分； 进度控制措施较一般有效、一般可行的，得 1 分； 进度控制措施较无效、不可行或未提供的得 0分。 ③安全生产5分 安全措施有效、可行的，得 5分； 安全措施较有效、较可行的，得3分， 安全措施较一般有效、一般可行的，得 1分； 安全措施较无效、不可行或未提供的，得0分。 ④合同及费用管理 5分 合同管理措施完善可行的，得 5 分； 合同管理措施较完善可行，得 3分； 合同管理措施一般完善可行的，得 1分； 合同管理措施未完善不可行或未提供的，得 0分。 - 对本工程重点、难点分析，满分 3 分 重点难点分析准确、有针对性，可行的得3分，较可行的得2分， 一般可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 (3) 对本工程的建议，满分 2分 建议合理，可行的得 2分，较可行的得 1分， 不可行或未提供的得0 分。 | 满分 25分 |
| 商 务 部 分（10分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（磋商基准价/最后报价）×10％×100 | 满分 10分 |
| 合计（100分） |  |  |  |

三、评审结果

1、分值的确定方法：小组评委分别对供应商各指标进行评分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标的得分，再将各指标项得分进行汇总，得到该供应商的综合总得分。

2、小组按照得分由高到低向采购人推荐1-3名成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若得分相同，则按技术部分得分排序，如技术部分得分相同，则按报价由低到高排序，如报价仍相同，则由小组通过随机抽取的方式确定成交候选人排名顺序。

# 第四章 采购需求

一、招标范围：

肥东县浮槎山文化旅游项目景区入口、生态停车场等基础设施提升设计施工一体化项目监理服务范围包括但不限于：全过程监理服务（监理服务期具体为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整）。包括工程项目的全部施工、竣工合格、验收移交、服务期满为止 的全过程监理服务。建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务（包括对业主委托的工程质量检测单位检测方案、检测内容、检测费用的审核）。

- 二、供应商资格要求：

详见询价公告。

- 三、监理依据：

除通用合同条款规定的监理依据外，监理依据还应包括以下内容(但不限于)：

（1）中华人民共和国《建筑法》、《建设工程监理规范》；

（2）国家行业和地方先行的法律法规以及有关工程建设的技术规范标准；

（3）委托人和监理人签订的工程建设监理合同 ；

（4）委托人和承包人签订的工程建设施工合同 ；

（5）本工程的地质勘查报告、施工图设计文件、招投标文件、会议纪要及相关签证和变更；

（6）监理人为本工程编制的监理部文件、监理大纲、实施细则和相关文件

四、试验检测仪器设备要求：满足本工程要求

五、人员要求 ：

a、总监理工程师（负责人）1人：总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格。

b、人员考勤及处罚：上述注册监理工程师每人每月在施工现场时间不得少于22天，且每天在岗时间不能少于8小时，并参加现场考勤，采购人及项目管理单位随时抽查，若发现项目负责人每月在施工现场时间不足22天的，处罚500元/天。若因工程和工作实际情况需要在岗时，则必须在岗。项目组配备人员每人每月在施工现场时间不得少于22天，且每天在岗时间不能少于8小时。采购人及项目实施管理单位随时抽查，若发现项目组配备人员每月在施工现场时间不足 22 天的，处罚 300 元/人·次。

原则上不允许变更人员；若确需变更的，则必须提前7日提交书面变更的材料交于项目实施管理单位，项目实施管理单位批准后，方可变更，但按下列标准执行：

①若变更总监理工程师的，处罚 50000 元/次；

②若变更监理工程师或监理员的，处罚 10000 元/人·次。

注：所有罚金每个月汇总确认，于第一次计量前现金缴纳给业主单位。

c、本项目不允许总监理工程师有其他监理项目，不接受已退休无社保人员。

6、服务形式要求

（1）监理单位须提供其它相关的服务，包括但不限于：协助采购人办理报建、报批、报审、检测招投标、施工许可等手续，协助采购人做好项目前期准备、组织协调、竣工验收、项目审计决算、项目备案等工作。

（2）监理单位必须定时（每周）向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

（3）监理例会至少每月召开一次，会议由采购人、承建单位、监理单位参加，每次会议监理单位负责例会考勤和会议记录，会议的主要议题是上月工作总结、问题分析解决方案、本月工作计划确定及其它内容。

（4）在项目建设期，总监理工程师及所有监理人员须在项目监理机构全程参与项目建设监理工作，由采购人建立规范考勤制度，并纳入考核扣款。运维期，监理人员定期提供驻场服务。

（5）监理单位须严格履行监理职责，对监理的项目承担监理责任，在巡检中如发生省或市级通报，则每次对监理单位处以二万元罚款，当期计量前以现金缴纳给业主单位。

- 六、适用规范标准

国家、行业、项目所在地现行规范、标准、规程

- 七、监理职责

（1）监理单位有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得采购人单位同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

（3）对于承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

（4）监理单位应协助采购人追究承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限的责任。

（5）监理单位使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应按合同规定的时间和方式将设备和剩余物品移交给采购人。

八、合同主要条款：

1、付款方式：本项目监理费按次支付，工程竣（交）工验收之后支付监理费用合同价款的 80%；余款待施工方履行缺陷责任期后一次性付清。（无息）

2、履约保证金：成交价2%，成交供应商必须在签合同前一次性足额将履约保证金打入采购人指定的账户，否则视为成交供应商自动放弃成交资格。服务期限结束后无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交当地仲裁委员会仲裁。

九、服务期限：自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整。

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三节 专用合同条款

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

- 《中华人民共和国建筑法》、建设部颁发的《建设工程监理规范》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及国家有关强制性标准、规范；

- 安徽省、合肥市建筑工程监理的法规；

- 国家行业和地方现行工程建设的技术标准；

- 委托人和监理人签订的工程建设监理合同；

- 委托人和承建商签订的工程建设施工合同；

- 工程发包人的磋商文件、施工图纸、地质勘察报告、答疑文件；

- 工程承包人的中标文件（商务标、技术标）

- 监理大纲和监理实施细则，承包人的施工组织设计；

- 现行有关工程的技术标准、规范、规程；

- 国家和地方现行有关工程建设的法令、法规、政策和规定。

- 业主及上级主管部门有关工程建设管理的有关管理、制度、办法及规定

- 设计变更文件；

- 《建设工程质量管理条例》等国家有关强制性标准、规范。

第二条 监理范围和监理工作内容包括但不限于：

工程建设中所有内容全过程监理，设计图纸（含初步设计）综合审查、招投标管理、现场劳务管理，并配合跟踪审计和决算的初审，对工程的工期、质量、投资及安全文明施工、“三车整治”管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等，协助委托人进行报审，报批、报建等相关手续。协助建设单位在二次招标过程中完善功能需求并提供相关设备、资料等的技术支持。包括业主要求的专项工程的管理和移交协调，总包工程的所有内容均在本次招标范围。在工程实施过程中监理的范围如有增加，服务内容相应予以增加。具体监理工作内容：

具体监理工作内容：

设计阶段：参与评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，审查设计进度计划并监督实施，核查设计深度，使用技术规范合理性，协助审核设计概算，综合审查设计图纸。

招投标阶段：协助委托人进行招投标工作，审核相关招标图纸、招标文件、招标清单和  招标控制价等，确定招标中的重点、难点内容，做好招投标过程中的各项衔接工作。

施工准备阶段：严格按照监理规范做好各种施工前的各项准备工作，按照委托人的要求

做好前期地表构筑物的调查统计，地下管线调查统计，交通组织方案编制，包括配合委托人办理报建、报批、报审、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作等。受托人在图纸设计交底后 7 天内编制并向委托人提交详细的监理规划，委托人予以审定或提出修改意见并批准实施监理。

施工阶段： 1.对本工程质量、进度、费用控制（含决算审核）、安全等方面进行监理， 做好四控制、两管理、两协调。

- 监理人在图纸设计交底后 2 天内编制并向委托人提交详细的监理规划，委托人在 2 天内予以审定或提出修改意见并批准实施监理。

- 监理人对施工承包单位月施工计划进行核实后送交委托人。

- 监理人在每月 15 日之前向委托人提供监理月报，统计报表一式四份；每月 15 日之前向委托人提供已完成工程支付证书，一式四份。

- 应按照委托人要求及监理项目实际情况向委托人提供专项报告（如招标策划专题报告、调研报告、新材料新工艺专项调研报告、大型艺术场馆专题调研报告等），报告一式四份。

- 监理例会会议纪要按时保送。

- 监理人必须严格按照施工图和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准及技术要求，按施工企业投标承诺质量标准进行监理。

- 工程施工质量的报验工作由监理人监督承包人完成。遇有质量问题，必须按质量承包等级要求返工纠正或停工处理，未纠正而造成损失由监理人承担。

- 隐蔽工程隐蔽前由监理人监督承包人进行自检，自检合格书面通知委托人验收，委托人及监理人按要求到现场进行验收，经委托人及监理人确认合格并办理签证后方可隐蔽；验收不合格，监理人要监督承包人在限定时间内修改后重新验收。

- 监理人监督承包人负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向委托人提供交接清单。

- 履行规范相关要求和规定。

- 农民工资发放、资金监管、防污染措施监管等。

- 招标文件中规定的和投标承诺的其他内容。

质保期阶段：按相关规定做好质保期内的质量缺陷调查，组织施工单位整改，同时协助委托人做好质量回访工作等。

外部协调工作：与当地各级主管部门和质监单位的协调。

监理工作内容还包括委托人在工程实施过程中委托交办的其他工作任务。

工程监理内容增减:在项目实施中如有增减项，监理人的服务内容则相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，费用增减按合同约定执行。

第三条 委托人应提供的工程资料及提供时间： 	／

第四条 委托人应在 ／	内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 第五条	委托人的常驻代表为 	／

第六条	委托人不向监理机构提供如下设施：所有委托人提供的设施以外的，由监理单

位自行考虑。监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：自行考虑，不予补偿

第七条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供 ／ 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 ／ 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第八条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]：

赔偿金＝直接经济损失×10％，同时因监理单位管理体制不到位造成工期延误的，按监理费的千分之一/天处违约金，最高不超过 10%。

第九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

- 1.暂定合同价（大写）：XXX 元 （￥ XXX 元） 。

- 2.监理人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑。中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整费率。上述费率为完成以上工作所有内容的所有费用的综合费率，包括各项服务及服务中涉及到的材料消耗、人员、维保、验收、培训、利润、税金等全部费用。除此之外，委托人不再提供其他任何费用。

- 3.监理人中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其费率进行变更或拒绝服务。

- 4.支付时间：本项目监理费按次支付，工程竣（交）工验收之后支付监理费用合同价款的 80%；余款待施工方履行缺陷责任期后一次性付清。（无息）。

- 5.附加、额外工作报酬计算支付方式：

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付附加工作报酬： 本条不采用。第十条 双方同意用 人民币 支付报酬，按 / 汇率计付。

第十一条 奖励办法：（本条不采用）奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

第十二条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时， 双方同意由工程所在地人民法院诉讼管辖。

补充条款：

一、对监理人及监理工作的补充要求

1.参加本工程投标的监理人不得挂靠，否则委托人有权取消其中标资格，并报合肥市公共资源交易监督管理部门对其进行相关处理。

2.监理人中标后所有配备人员不得随意发生变更。

3.监理人在监理过程必须设专人监管农民工资发放、扬尘污染措施落实情况；按委托人要求编报专项报告至委托人方备案，同时负责与政府主管部门、水电气部门对接并协调。

4.工程监理单位负责收集、归档、分类装订工程建设所有资料，完工后根据委托人需求，向委托人提交相关纸质版及电子版资料。

5.本项目监理报价需综合考虑该项目全过程中设计、造价、施工等环节，委托人组织的专家论证费用由监理单位支付（包括但不限于由委托人在项目不同阶段牵头邀请相关专家），此部分费用监理人请自行考虑。当工程建设管理过程中，出现对施工方各种材料及设施设备的质量有争议时，监理单位需委托专业的检测机构对材料及设施设备进行检测或相关领域专家进行论证，此部分费用监理人在投标报价中请自行考虑。

6.工程监理单位需对该工程中涉及到的材料的负责，对所有材料进行全程的跟踪、检查、把关，以确保材料的质量达到委托人的要求。

7.监理人必须配备满足工程需要的办公用品、检测工具以及交通工具。监理人在监理过程中积极配合委托人办理施工图审查、施工招标过程的技术服务、施工合同的拟定、施工许可证办理以及设计协调等工作。

8.监理人必须按照项目要求配备专业人员，根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，委托人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理人必须服从，否则，委托人有权进行处罚。工程开工前，监理人必须按委托人的要求，将投标时承诺配备的人员及时到位，否则依据合同约定处违约金。

9.承诺向招标人提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工合同的拟定以及施工许可证、办理施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

10.承诺监理服务费用不因工程延期而增加。

11.承诺建设过程中，总监及监理部人员能力不满足业主要求及现场管理需求，由总公司分管生产的领导任现场监理主要负责人，且按工程建设需要驻现场调度，驻场时间每月不低于 22 天。

12.承诺一旦中标，将根据招标文件及业主要求提供相关办公、检测设备。

二、工程施工监理服务收费用价款的调整

监理人在监理服务收费用投标报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化等可能影响监理服务收费用的因素。本项目监理费不随监理服务期延长而增加。除发生下述情况按实调整外，监理人不得因其他任何原因提出调整监理服务收费用。

1.委托人对监理人在本标段外增加合法工程项目的监理任务，监理人必须接受，签订补充协议，并按增加工程的合同总价及中标费率计取监理服务费用。

2.监理人发生监理失误或监理缺岗，按本招标文件规定的相关条款扣减监理服务收费。

3.合同或补充协议中明确约定的增减。

三、竣工资料

工程竣工时监理人必须根据委托人需求，向委托人提交全套纸质版及电子版资料。

四、违约责任

1.监理人如有以下各条中的任何一条，委托人有权解除合同：

（1）中标后更换关键岗位管理人员且未经业主批准；

（2）所有监理人员须经业主进行考核合格，若存在考核不合格者，业主有权从监理人单位挑选符合招标文件要求的人员到该项目现场服务（包括总监理工程师），监理人拒不履行该条承诺；

（3）未严格执行农民工工资相关管理规定，致使项目在建或完工后出现农民工集体上访讨薪现象，总监、劳资专管员及监理项目部相关人员不配合处理农民工讨薪、上访事宜的。（经查实确为施工方欠薪行为导致，且由于监理方未按合同履责的）；

（4）未严格执行工程建筑材料、设备监督把关，导致出现假冒伪劣材料、设备，给委托人造成重大安全、经济损失的；

（5）经考勤，总监理工程师和总监代表累计考勤缺岗 30 人次以上的；

（6）拒不履行投标承诺及合同中明确的职责与义务的；

（7）出现重大责任事故的。

（8）监理人不得擅自更换项目总监理工程师及经业主审核批准的各专业工程师。如确需更换，应提前 20 天报告委托人，经同意后方可更换，更换后的项目总监理工程师的资质、技术水平及经验等不得低于更换前的总监理工程师，同时对监理单位处以 20 万（《关于进一步加强监理管理工作的通知》元人民币的违约金（监理单位因不可抗力原因更换除外）；更换总监代表及造价工程师，按上述程序办理，对监理单位将处以每人次 10 万元违约金；更换其他人员，按上述程序办理，对监理单位将处以每人次 1 万元人民币的违约金（监理单位因不可抗力原因更换除外），直至解除合同。由此造成的损失由监理单位自行承担，并赔偿可能给委托人造成的其他损失。

（9）总监理工程师在中标该项目后，签订监理合同之前，不得有其他在建项目，否则建设单位有权取消其中标资格。

（10）若委托人发现专业监理工程师不能胜任该项目监理职位时，委托人有权要求监理人进行更换，更换超过 3 人次的，处以监理人违约金 5000 元/人次，超过 5 人次时，处以监理人违约金 10000 元/人次；超过 8 人次时，委托人有权解除合同，且由此造成的各项损失由监理人承担。

（11）无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该监理人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，委托人或招标代理机构均有权决定是否取消该监理人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该监理人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他监理人依序替代或重新组织招标，相关的一切损失均由该监理人自行承担。

2.总监及所有监理人员每天必须常驻现场（每月不得少于 22 天，每天少于 8 小时），离开施工现场必须向委托人请假批准，否则视为脱岗，每发生一次处违约金 5000 元/人次；项目处于赶工期间或处于较大安全隐患期间、重要施工节点期间时，总监及所有监理人员必须 24 小时在现场，离开施工现场必须向委托人请假批准，否则视为脱岗，每发生一次处违约金 10000 元/人次。

3.施工现场监理人员在岗人数少于投标文件规定的现场最低在岗人数，视为监理缺岗。发现监理人员三次缺岗，罚违约金 1 万元。主要管理人员（总监、总代、监理工程师）累计考勤缺岗 10 次以上的，视为该人员不合格，监理单位必须对其进行更换，更换后人员的资格、阅历及经验等不得低于更换前的人员。

4.在工程施工期间，委托人可自行或不定期地组织有关专家对工程质量进行抽查，如发现已施工完成的工程中，材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正， 视为监理失误，委托人按 5000 元/次处违约金。项目实施过程中，委托人的项目负责人对发现的监理渎职现象按 1000 元/次对监理人处违约金并报相关部门处理。

5.监理人必须在每月 15 日前将施工单位提交已完成工程量的报告及支付工程进度款申请表审核完毕并上报到委托人。同时将监理月报上报到委托人，否则停付当月监理费。因监理人没按程序办理造成施工方拿不到工程款，监理人负责连带责任，并停付当月监理费。

6.按照规范要求的旁站的部位，委托人或质监站到场 15 分钟内没有见到监理人员，视同监理没有旁站，除承担该部位质量问题的监理责任外，对监理每次处 1000 元违约金。

7.由于监理人监理责任而影响工程造价、工期和工程质量的，造成的工期滞后和经济损失由监理人承担。委托人有权从工程施工监理款中扣减并追索损失费用。

8.监理人应对由于施工单位原因造成的进度滞后问题采取有效、迅速的处理措施，否则委托人在对施工单位由于工程进度问题进行违约处理的同时，将视情况对监理人处以1000-20000 元违约金。

9.监理人必须强化施工现场的安全管理监督工作。安全文明施工管理是监理日常工作，若被上级有关部门通报批评或媒体曝光，监理要承担相应违约处理。监理人应对施工现场出现的安全文明施工问题采取有效、迅速的处理措施，否则甲方在对施工单位由于安全文明问题进行违约处理的同时，将对监理人进行违约处理。

10.内业资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，视情节轻重，予以通报批评，每次处以人民币 2000 元至 20000 元违约金。

11.监理人应对施工单位农民工资发放、资金监管、扬尘防污染措施等进行监管，否则将按相关规定进行违约处理。监理人必须做好其项目部职工宿舍及施工单位民工宿舍安置检查工作。监理人严格监督管理施工单位落实外来务工人员实名登记制度、“三车”专项整治工作、劳务公司管理，监理人未予以监督落实而造成负面影响的将处合同总价的 0.5%违约金。

12.中标单位须自行解决满足本项目监理服务需求的各项交通问题，所有费用包含在投标报价中，由监理人自行考虑。

13.委托人保留对监理人监理业绩进行实地考察的权力，如发现弄虚作假， 将取消其中标资格。

14.监理人须按照本地行业主管部门的要求办理相关手续并履约。

六、其它

1.监理人员在责任期内的人身保险和人身伤害由监理人承担，委托人概不负责。

2.合同标准文本条款以此文条款为准。如中标后签订的《建设工程施工监理合同》中的条款与招标文件中的相关条款相抵触，以招标文件为准。

3.监理单位应按照招标文件相应的监理大纲有关管理条款严格执行。

附件

附件1：中标通知书附件2：履约保函 附件3：人员配备表

附件4：监理人员不廉洁行为清单

附件5：监理人承诺

##### 附件4.

##### 监理人员不廉洁行为清单

一、收受被监理对象单位或个人的礼金、有价证券、礼品、高档物品用品或回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费、报销费用等各类费用。

二、接受监理关联方提供的宴请或健身、娱乐、旅游等活动。

三、本人及亲属利用监理职权或便利与监理关联单位在工程承包分包、材料设备品牌及供应、人员及队伍使用聘用等方面获取利益，干预监理关联单位自主经营及工作安排。

四、对所监理项目的图纸、清单、方案、招投标文件、合同、项目核心技术等有关的情况和资料，进行泄露作为利益交换。

五、要求或者接受被监理单位为本人及亲友在住房装修、婚丧嫁娶等方面提供便利条件。六、向监理关联方介绍人员、施工设备、材料设备供应商，向监理关联方介绍工程分包人

或者参与工程分包。

- 默许、纵容、授意亲友以及身边工作人员以本人名义从监理关联方谋取私利。

- 利用职权（职务）在被监理单位领取挂、兼职报酬。

九、向监理关联方私人借款，委托监理关联方代销代购私人物品。

十、索要或接受监理关联方给予的回扣、佣金、馈赠、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或变相的物质；在监理关联方报销任何应由公司或个人支付的费用；明示或暗示监理关联方代缴监理单位应该支付的违约金等费用。

十一、监理人员长期在施工单位食堂无偿用餐，使用施工单位提供的仪器、设备、车辆、办公用品及耗材等。

十二、有影响公正、公平开展监理的其他不廉洁行为。

#### 附件 5：监理人承诺

承诺函

我公司承诺将严格遵守 	监理磋商文件及监理合同中的条款约定进行监理服务，遵守并执行合肥东部新城文旅传媒有限公司的相关管理规定。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

# 第六章  响应文件格式

项目

响 应 文 件

（项目编号：HCZB-2024-ZB1232）

项目名称：

供应商名称：                          （签章）

日  期：     年    月    日

一、响应函

致                  ：

1、在考察了现场和研究了本磋商文件以及补充通知或修改文件后，我方愿以合计报价：（大写）       元（小写￥      元） 承担本项目全部工作，具体报价见报价明细表：

2、如果贵方接受我方响应文件，我方保证按磋商文件规定完成合同规定的全部工作。

3、我方同意在磋商文件规定的有效期内遵守本投标。在该期限满期之前，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被接受。

4、在正式合同协议制定和签署之前，本响应文件书连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5、一旦我方中标，我方承诺将在接到中标通知书后3日内签订合同。

6、我方为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本叁份。

7、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商文件有关的证明文件资料，并保证我方已提供和将要提供文件的真实性、合法性。否则，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：                                （签章）

日  期：                     通讯地址：

电   话：                    传   真：

年　　月　　日

附录：供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1.本项目提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和成交候选人资格。

2．本项目无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和成交候选人资格。

3．本次采购如我方为成交供应商，除不可抗力外，决不因任何原因放弃成交候选人资格。

4．我方成交后，严格按照磋商文件和我单位投标文件的约定签订合同。

5．我方达不到成交公告供应商资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、同意视为弄虚作假进行处理。

6．我方参加采购绝不故意编制非实质性响应磋商文件（如报价高于或等于该项目最高限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。

7．如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有异议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。

8．我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

出现违反上述承诺情形之一的，我方愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：（签章）

年    月    日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：       性别：       年龄：

职务：          系            （供应商名称）的

法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：    （签章）

年   月   日

授权委托书

本人      （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字。

供应商：               （签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （签字）

委托代理人联系电话：

年   月    日

二、报价一览表

项目名称： 某项目

项目编号： 某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 |  |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 质量标准 |  |
| 服务期限 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

日      期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

- 最后承诺报价表

（某项目第   次报价书）

项目名称： 某项目

项目编号： 某编号

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 范围 |  |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 质量标准 |  |
| 服务期限 |  |
| 有效期 |  |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 | （此处可补充小组根据与供应商磋商情况变动的文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。） |

供应商公章或授权代表签字：

日          期：

- 注：本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内递交。

三、业绩承诺函

我公司承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效， 若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日          期：

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：表中所列业绩应为供应商满足本文件要求的业绩

四、服务方案（供应商可自行制作格式）

五、供应商综合情况简介（供应商可自行制作格式）

六、业绩一览表（格式自拟）

七、本项目要求的其他证明文件

(提供符合磋商文件、采购需求及评审办法规定提交的相关证明文件。)